监   理   日   志

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

| 日期 | 2024年 12月08日 星期日 |  |  | 天气 |  | 晴 |  | 气温 | 5℃~9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员4人 管理人员4人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 监理进场进行前期工作； - 去工地现场检查，只有4名工人对项目部办公室进行装修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海电力安装第一工程有限公司 |  | 项目部办公室装修； |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张献兵 |  |  | 总监签阅 |  | 张献兵 |  |  |