监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 12月09日 星期一 | 天气 | 阴 | 气温 | 8℃~11℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：无材料进场 |
| 施工方人员动态：施工人员4人 管理人员4人  |
| 施工机械动态：无 |
| 监理工作情况 | 1. 整理监理进场资料；
2. 去工地现场检查，工人安装五图一牌。
 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 上海电力安装第一工程有限公司 | 安装五图一牌 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 张献兵 | 总监签阅 | 张献兵  |