监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 12月10日 星期二 | 天气 | 阴转小雨 | 气温 | 6℃~10℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：无材料进场 |
| 施工方人员动态：施工人员0人 管理人员4人  |
| 施工机械动态：无 |
| 监理工作情况 | 1. 整理监理进场资料；
2. 去业主办公地点西子国际5号楼8层开会，参加人员有业主韩卫辉等3人，总包陈争、张健等4人，监理张献兵、张杰2人。
 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 上海电力安装第一工程有限公司 | 因业主与塘主对修复损坏塘埂事宜没有协商好，施工人员及施工机械没有进场。 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 张献兵 | 总监签阅 | 张献兵  |