监   理   日   志

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

| 日期 | 2024年 12月12日 星期四 |  |  | 天气 |  | 多云 |  | 气温 | 5℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员0人 管理人员4人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 整理监理进场资料； - 去工地项目部。 - 联系总包施工人员进场日期。 - 收到总包工作联系单SDPX-SJYP-YHT-004一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海电力安装第一工程有限公司 |  | - 因业主与塘主对修复损坏塘埂事宜没有协商好，施工人员及施工机械没有进场。 - 未施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张献兵 |  |  | 总监签阅 |  | 张献兵 |  |  |