监   理   日   志

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

| 日期 |  | 2024年 12月21日 星期六 |  |  | 天气 |  | 晴 |  | 气温 | -1℃—9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 2人 |  |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员0人 管理人员4人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 整理承包商管理一人一档资料； - 联系询问总包施工人员进场日期； - 审查施工单位前期进场资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海电力安装第一工程有限公司 |  | - 因业主与塘主对修复损坏塘埂事宜没有协商好，施工人员及施工机械没有进场。 - 未施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 张献兵 |  | 总监签阅 |  | 张献兵 |  |  |