**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 01 日　 天气：下雨

星期： 二 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 今日第二批条形支墩进场，现场检测条形支墩的吊装作业。
2. 因近几天下雨，要求施工单位雨天施工作业要做好安全防护措施，尤其吊装作业注意人员和器械安全，防止安全事故发生。
3. 编写监理资料，审查施工单位上报的报审资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 现场对到货的第二批支墩进行吊装作业，吊装完成100%

2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |