**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 05 日　 天气：下雨

星期： 六 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 下雨天让施工单位做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
2. 编写监理资料，整理归档。
3. 让施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 下雨天未有人员施工。

2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |