**监 理 日 志**

日期： 2024 年 10 月 31 日　 天气：下雨

星期： 四 温度：20/25℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 召开每周监理例会，会议中对现场施工出现的问题和地下室桥架位置走向进行现场查看讨论可行方案。
2. 受台风康妮登陆影响，要求加强施工现场安全措施保护，做好防台隐患排查工作。
3. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
4. 编写监理会议纪要，整理资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 战D一期现场暂未有施工，等待支墩材料进场。
2. 现场排查安全隐患工作，应对台风登陆安全工作。
3. 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。

3、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |