监　理　日　志

日期： 2024 年 09 月 16 日　                           天气：下雨

星期： 一                                              温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、下发工程复工令，现在2024年第13号台风已过境，接建设单位转发宁波前湾新区防汛防台抗旱指挥部下发的《关于将防台风应急响应调整至Ⅳ级的通知》，要求你部在接到通知后立即对施工现场进行复工前安全检查工作，恢复被损毁的安全防护设施和警示标识等，经复查具备复工条件后 - 于2024年9月17日8：00时起恢复正常施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | 1、由于受台风影响，现场人员撤离，无施工。 2、施工人员已撤离施工现场。 |
| 其它事项 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |