**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 22 日　 天气：阴天

星期： 日 温度：24/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 与总监一起对监理资料进行签字盖章，确保监理资料内容的准确和工程的日常进展、发现问题及时处理等情况。 2. 由于材料进场缓慢，影响施工进度，要求施工单位抓紧进行支架和组件的进场情况，组件的到货检测情况。 3. 现场检查施工单位安全措施落实情况，防止安全事故发生。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1. 现场对战E一期防水卷材进行裁剪，已完成100% 2. 施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。 3. 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。   3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |