**监 理 日 志**

日期： 2024 年 09 月 24 日　 天气：阴天

星期： 二 温度：24/29℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 完善监理资料，检查施工单位上报的报审资料，确保监理资料内容的准确和工程进度一致、发现问题及时处理等情况。
2. 现场查看施工单位条形支墩到货情况，要求施工单位抓紧进行支架和组件的进场情况，组件的到货检测情况。
3. 现场检查施工单位安全措施落实情况，防止安全事故发生。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。
2. 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。

3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |