**监 理 日 志**

日期： 2024 年 09 月 25 日　 天气：下雨

星期： 三 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 完善监理资料，审查施工单位上报工程报审资料表内落实情况。
2. 现场条形支墩已进场，到货176支。
3. 叉车进场作业，车辆保险，年检，人员特种作业证件已查验。
4. 巡查现场安全措施落实情况。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、条形支墩已进场，到货176支。2、对D地块一期条形支墩进行卸货在安全区域。3、施工人员3人，管理人员1人，安全员1人，叉车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |