**监 理 日 志**

日期： 2024 年 09 月 29 日　 天气：晴天

星期： 日 温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 今日业主单位领导人员对现场进行国庆节前安全检查工作，查看了现场消防安全、临时用电情况，对发现的问题要求施工单位积极整改，落实安全措施，加强员工的安全意识。
2. 编写监理资料，审查施工单位上报的报审资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、现场对第一批条形支墩已摆放完成，第二批支墩明天进场，进行吊装作业。2、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |