**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 08 日　 天气：晴天

星期： 日 温度：26/35℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 编写监理前期资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。 2. 现场防水卷材已进场，防水卷材的产品合格证，检验报告已查验。 3. 起重机械进场作业，车辆保险，年检，人员特种作业证件已查验。 4. 现场防水卷材已吊装完成。 5. 巡查现场安全措施落实情况。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1、防水卷材进场，  2、对D地块一期进行防水卷材的吊装作业。  3、施工人员3人，管理人员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |