**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 15 日　 天气：下雨

星期： 日 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、根据宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部2024年9月15日下发的《关于提升防台风应急响应至二级的通知》的要求和精神，要求项目于**2024年9月15日11：00时**起暂停本项目建设。  2、监理部已下达停工令，要求所有机械设备设施和未使用材料进行集中堆放和设置警示标识，对所有临时电源进行切断，人员撤离施工现场。 | | |
| **施工情况** | **施工单位** | | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司  联合体 | | 1、根据防台防汛的通知要求，成立防台应急小组，组织人员进行现场的安全检查，保证现场的安全处于可控的范围。  2、施工人员已撤离施工现场。 |
| **其它事项** |  | | |
| **本日现场监理人员** | | 李宁 | |
| **记录人: 李宁** | | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** | |