**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 15 日　 天气：下雨

星期： 日 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、根据宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部2024年9月15日下发的《关于提升防台风应急响应至二级的通知》的要求和精神，要求项目于**2024年9月15日11：00时**起暂停本项目建设。2、监理部已下达停工令，要求所有机械设备设施和未使用材料进行集中堆放和设置警示标识，对所有临时电源进行切断，人员撤离施工现场。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、根据防台防汛的通知要求，成立防台应急小组，组织人员进行现场的安全检查，保证现场的安全处于可控的范围。2、施工人员已撤离施工现场。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |