**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 16 日　 天气：下雨

星期： 一 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、下发工程复工令，现在2024年第13号台风已过境，接建设单位转发宁波前湾新区防汛防台抗旱指挥部下发的《关于将防台风应急响应调整至Ⅳ级的通知》，要求你部在接到通知后立即对施工现场进行复工前安全检查工作，恢复被损毁的安全防护设施和警示标识等，经复查具备复工条件后于**2024年9月17日8：00**时起恢复正常施工。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、由于受台风影响，现场人员撤离，无施工。2、施工人员已撤离施工现场。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |