**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 11月 13日 天气：多云

星期：三 气温： 14— 19℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 因项目前期准备不足，施工图纸暂未经过华茂确认，今天现场未施工。  熟悉项目修改后的施工图纸。  陪同建设单位及总包单位对项目监控通讯线路通道进行查找、确认。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 许继电气股份有限公司 | 今天现场暂无施工。 |
| 其 他 事 项 | 无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | ` |
| 记录人： | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 熟悉项目修改后的图纸 | 熟悉项目修改后的图纸 |
| **照片** | IMG_20241113_095652069 | IMG_20241113_100656941 |
| **文字**  **描述** | 熟悉项目修改后的图纸 | 监控通讯通道查找确认 |
| **照片** | IMG_20241113_140439832 | IMG_20241113_154315851 |
| **文字**  **描述** | 监控通讯通道查找确认 |  |
| **照片** | IMG_20241113_154320883 |  |