监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2024年 11月  16日                             天气：小雨

星期：六                                          气温：    16— 23℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

| 监 理 工 作 情 况 | 因项目前期准备不足，施工图纸暂未经过华茂确认，今天现场未施工。 今天现场第一天开工，旁站现场原围挡拆除、现场临时用点电源接入及部分围挡外扩恢复施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 许继电气股份有限公司 | 今天现场共有施工作业人员4人，管理人员1人。 1完成原有围挡拆除工作。 2完成现场临时用电电源接入。 3外扩恢复部分围栏 |
| 其 他 事 项 | 无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 施工场地原围栏拆除 | 施工场地原围栏拆除 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 施工场地原围栏拆除 | 施工现场临时用电电源接入 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 施工现场外扩围栏安装 | 施工场地原围栏拆除 |
| 照片 |  |  |