**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 11月 1日 天气：小道中雨

星期：日 气温： 11— 18℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 因现场混凝土地面下面有两路10KV的高压电缆经过设备基础场地，今天全体旁站现场设备基础场地混凝土地面破碎施工。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 许继电气股份有限公司 | 今天现场混凝土地面破碎施工。投入挖机一台，管理人员1人。已完成破碎施工任务的75%. |
| 其 他 事 项 | 无 |
| 本日现场监理工作人员 | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** | 旁站现场地面破碎施工 | 旁站现场地面破碎施工 |
| **照片** | IMG_20241117_094735561 | IMG_20241117_094235455 |
| **文字****描述** | 现场地面破碎施工 |  现场地面破碎施工 |
| **照片** | IMG_20241117_085720070 |  IMG_20241117_161746527  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |