**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 12日　 天气：晴

星期： 日 温度: -2--7°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视，  整理监理资料。  检查路面收光情况，要求控制好坡度，表面收光紧实光滑，不能有气泡，晚上做好防冻措施。  于运维单位、业主、总包一起现场确定爬梯数量和具体做法。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 主道路收光  新增防爆墙毛妍支模 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |