**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 13日　 天气：晴

星期： 一 温度: -2--12°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视，  整理监理资料。  检查新增防爆墙顶梁模板加固和钢筋绑扎施工，现场发现线条不直，钢筋锚固长度不够，要求立即整改，验收合格后浇筑混凝土，浇筑时充分振捣，不能出现孔洞、麻面等现象。夜间温度低，做好防冻措施。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 新增防爆墙顶梁模板加固、浇筑 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |