监　理　日　志

日期：2025年 2 月 18日　                                    天气：晴

星期： 二                                                  温度: -2--10°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 业主组织监理、总包召开年后消缺整改会议，要求总包按照问题缺陷清单，组织人员、材料，确定好整改完成时间，逐项整改，整改合格通知监理验收，不能瞎干，最后返工。业主要求尽量在3.2前完成，实在完不成的工程量优先安排表面的修复工作和箱体清理，总包张贴logo，迎接甲方领导检查。最迟完成时间确定为3.10.总包根据EPC总合同确认竣工日期，整改验收全部结束后有甲方组织竣工验收。同时资料整理和归档在2.25前完成。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 柜体张贴铭牌 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |