**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 17 日　 天气：晴

星期： 一 温度: 2--10°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改施工。跟业主商量未整改项后续如何施工事宜，要求总包按照监理通知单内容参照国家规范和京能工艺标准进行整改施工，确保3.25前完成整改工作。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |