监　理　日　志

日期：2025年 3 月  29  日　                                     天气：多云

星期： 六                                                     温度: 3—13°

14°

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 现场清理。 变压器安装就位后今日安排第三方做检测。 检查防火墙真石漆喷涂施工，要求表面平整，喷涂均匀，施工时系好安全带和安全帽，做好安全措施。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |