**监　理　日　志**

日期：2025年 5 月 28 日　 天气：晴

星期： 三 温度: 18—29 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  基础表面整改已经结束，要求现场卫生清理干净，垃圾、废料外运出厂区。  京能科技和京能数字公司领导到现场进行检查，主要巡查现场安全和生产运维情况，提出的问题要求及时整改。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |