监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月 10 日　　　　　　　      天气：　晴

星期：  日   　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 21/11℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.1号馆屋面巡视检查 - 施工单位资料审查 #### 现场安全检查发现违章作业给与施工单位下发处罚单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 1.1#馆夹具组装 #### 2.7/8号馆安装安全防护 |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |