- 表B.11  监理文件报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）   编号：ZHFD—ZHJL—B.11—001

致： 赞皇蓝源风力发电有限公司项目部 经赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部确认对赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）进行统一编码 和《工程档案管理实施细则》报建设单位项目部审批。 1、附编码格式： ZHFD—（ 单位简写字母 ）—（表格号）—（顺序码）； 2、附《工程档案管理实施细则》。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目负责人/专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位存一份，项目监理机构存两份.

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

工程档案管理实施细则

2022-06-04发布

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

监理部

++

第一章  总  则

第一条  范围：本制度规定了基建工程档案管理的职责、管理内容与要求。本制度适用于赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）的档案管理。

第二条  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本制度。

GB/T 50328—2014    建设工程文件归档整理规范  中华人民共和国建设部

GB/T 11822—2008    科学技术档案案卷构成的一般要求  国家质量监督检验检疫总局

GB/T 10609.3—2009  技术复制图的折叠方法   机械电子工业部

GB/T ll821—2002    照片档案管理规范    国家质量监督检验检疫总局

GB/T 18894—2002    电子文件归档与管理规范  国家档案局

DA/T 28—2002       国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范  国家档案局

DA/T 22—2015       归档文件整理规则    国家档案局

DL/T 5229—2016     电力工程竣工图文件编制规定  中华人民共和国家能源局

DA/T 50-2014        数码照片归档与管理规范档案   国家档案局

DA/T 52-2014        数字化光盘标识规范   国家档案局

华能办〔2016〕365号 中国华能集团公司建设项目档案验收管理办法    中国华能集团

NB/T31021—2012   风力发电企业科技文件归档与整理规范

第二章  管理职责

第三条  项目管理部

（一）  对基建工程资料进行全面管理。

（二）  参与设备开箱资料验收。

（三）  负责施工技术资料审查。

（四）  负责监理档案资料审查。

（五）  负责基建资料审查后向公司档案室进行移交。

（六）  对不执行本制度的单位提出考核意见。

第四条  行政部

（一）  对基建工程资料进行全面验收、接管。

（二）  负责进行档案管理监督、指导、培训。

（三）  参与设备开箱资料验收。

（四）  负责技术资料验收。

（五）  负责监理档案资料验收。

（六）  对不执行本制度的单位提出考核意见。

第五条  监理单位

（一）  施工监理负责对施工技术资料、档案进行审查，督促有关单位进行相应档案资料整理、上报工作。

（二）  负责监理档案整理、上报工作。

（三）  对不执行本细则的单位提出考核意见。

第六条  施工单位

（一）  负责本基建工程的施工技术资料整理、上报工作。

（二）  负责设备开箱资料的收集、整理、上报工作。

第三章  管理内容与要求

第七条   工作表式分类

本工作表式共分四大类，即：A类表（施工承包单位用表）、B类表（监理单位用表）、C类表（设计单位用表）、D类表（通用表格）。本表式共有:

A类表：A01——A51

B类表：B01——B28

C类表：C01——C04

D类表：D01——D07

第八条   监理工作表式编号填写格式要求：

ZHFD(项目代号）-HBDJ(单位拼音缩写）-01TJ(单位工程编码及专业代码）-xxx（表号）-xxx（流水号）

专业代号采用大写拼音字母表示：

电气设备对应代码为            DQ；（含远动、通信）

土建专业对应代码为            TJ；（包括水工土建、土建用的消防等）

调试代码为                    TS；

安全代码为                    AQ；

质量代码为                    ZL；

吊装代码为                    DZ；

计划——JH

物资——WZ

档案——DA

综合——ZH；

第九条  表式内容填写要求

（一）  工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）。

（二）  建设单位、施工单位、监理单位等单位名称以项目公章为准。

（三）  承包单位填写内容部分采用打印方式，审查意见以及所有签名、日期的签署采用碳素笔手写方式。

（四）  表格内容或审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖公章。

（五）  所有表格不得有涂改或刮擦，不得出现半页纸表格，不足处用空表格补足全页。空白栏处均填“/”，如空白栏较多时，可填写“本栏空白”或者“以下空白”，日期填写必须签全日期：如2019年12月12日。

（六）  一式多份文件应全部为原件归档。文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。

（七）  施工技术记录、验评及检验批表必须按照现行国家标准表式，不足部分经监理单位、建设单位认可后确定，所有典型表式必须是印制，不能复印。如表式为复印件，数据虽用合格书写材料也不能作为原件。

（八）  土建、安装分项工程质量验评及检验批表中，一类检验项目在填写“检验（实测）结果”时不得只填写“符合/满足设计要求”等，应充分表达质量实际情况。

（九）  施工记录、验评单、验收单的记录应真实可靠，数据齐全。检查项目和检查结果尽量用数据填写，少用文字表述(检查项目中可用文字表述的除外)。

（十）  设备厂家提供的产品合格证、说明书、试验报告、检测报告、商检记录等文件材料必须为原件，且用合格的纸张和书写材料书写。有些尺寸过小的证件，如产品合格证等应统一粘贴在A4幅面的纸张上，粘帖从左上至右下，均匀黏贴，留出页边距。

第十条  页面格式与签名要求（一）  页边距统一尺寸要求为：

竖排页面：左侧（装订侧）25mm，右页边距为15 mm，上页边距为20 mm，下页边距为20mm。页眉、页脚15mm。页码格式：在页眉最右侧，小五号Times New Roman字体。

横排页面：上侧页边距25mm，左右页边距为20 mm，下页边距为15mm。页眉、页脚10mm。

（二）  纯文字文本规格为：标题宋体小二、加粗，正文小四号或五号宋体字。英文、数字采用Times New Roman。行间距1.5磅。

（三）  表格标题宋体三号、加粗，正文小四或五号宋体。行间距1.5磅，如果字数较多，行间距可改为1磅，但必须做到整个页面统一。如果文字太多，表格不够，可加附页。附页需签字盖章。表格外边框1.5磅，内框0.5磅。表格要求行间距与列间距调整美观。不打印表式中的页码。

（四）  签字要求：签字必须用黑色碳素笔，表格中需要签署意见的必须签署意见。签名必须签署有法律效力的真名，全名，不得用印章代替。签名须清晰，容易辨认，不得潦草。并且签名后必须附带8位数日期，如2022年06月03日。

（五）  项目部公章要求：表格中需要加盖公章栏，必须加盖具有法律效力的公章。加盖公章必须清晰齐全，无残缺、模糊现象。加盖公章不能压边框线。

（六）  用纸统一为标准A4（210mm×297mm）幅面70克白色复印纸。图幅大于A4的图表或图纸，应折叠成A4幅面。打印要用激光打印机。

（七）  安装记录图全部采用CAD2004以上版本制图，纸张可采用A4、A3标准打印纸。装订线处边框寸为25mm，其余三边为5mm。

- 工作程序表格目录A类表：承包单位用表

| 序号 | 表号 | 表格名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表A.1 | 工程开工报审表 | 按常规 |
|  | 表A.1附表 | 开工质量考核表 | 不需编号 |
|  | 表A.2 | 工程复工申请表 | 按常规 |
|  | 表A.3 | 施工组织设计报审表 | 按常规 |
|  | 表A.4 | 施工方案报审表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.5 | 分包单位资格报审表 | 按常规 |
|  | 表A.6 | 单位资质报审表 | 按常规 |
|  | 表A.7 | 人员资质报审表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.8 | 工程控制网/线路复测报审表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.9 | 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.10 | 主要测量计量器具/试验设备检验报审表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.11 | 质量验收及评定项目划分报审表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.12 | 工程材料/构配件/设备报审表 | 单位代码-表号-材料类别代码-流水号（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.13 | 主要设备开箱申请表 | 按常规（风机单位工程编码改为FD） |
|  | 表A.14 | 验收申请表 | 按常规 |
|  | 表A.15 | 中间交付验收交接表 | 按常规 |
|  | 表A.16 | 计划/调整计划报审表 | 按常规 |
|  | 表A.17 | 费用索赔申请表 | 按常规 |
|  | 表A.18 | 监理工程师通知回复单 | 按常规 |
|  | 表A.19 | 工程款支付申请表 | 按常规(专业代码为00ZH) |
|  | 表A.20 | 工期变更报审表 | 按常规 |
|  | 表A.21 | 设备/材料/构配件缺陷通知单 | 按常规 |
|  | 表A.22 | 设备/材料缺陷处理报验表 | 按常规 |
|  | 表A.23 | 工程竣工报验单 | 按常规 |
|  | 表A.24 | 专业施工组织设计报审表 | 按常规 |
|  | 表A.25 | 控制网完好状况检查表 | 按常规 |
|  | 表A.26 | 停工申请表 | 按常规 |
|  | 表A.27 | 设备开箱检验记录 | 按常规 |
|  | 表A.28 | 工程质量事故报告单 | 按常规 |
|  | 表A.29 | 质量事故处理结果报验表 | 按常规 |
|  | 表A.30 | 监理工作联系单反馈单 | 按常规 |
|  | 表A.31 | 工程变更费用报审表 | 按常规 |
|  | 表A.32 | 工程变更签证单 | 按常规 |
|  | 表A.33 | 现场工程量签证单 | 按常规 |
|  | 表A.34 | 施工技术检验/试验报告报审表 | 按常规 |
|  | 表A.35 | 见证取样记录表 | 材料进场复检见证的按：单位代码-表号-材料类别代码-流水号其它工程上试验见证：单位代码-表号-单位工程代码-试验类别代码-流水号（施工单位可自定） |
|  | 表A.36 | 工程项目设计计划报审表 | 按常规 |
|  | 表A.37 | 设计变更执行情况反馈单 | 按常规 |
|  | 表A.38 | 单位工程竣工报告 | 单位代码-专业代码-表号-单位工程代码 |
|  | 表A.39 | 单位工程竣工交接签证书 | 单位代码-专业代码-表号-单位工程代码 |
|  | 表A.40 | 尾工项目清单 | 单位代码-专业代码-表号-单位工程代码 |
|  | 表A.41 | 年（月）度资金需求计划报审表 | 按常规 |
|  | 表A.42 | 施工总平面变更申请联系单 | 按常规 |
|  | 表A.43 | 动土申请单 | 按常规 |
|  | 表A.44 | 用户用水申请表 | 按常规 |
|  | 表A.45 | 施工用水临时断水申请表 | 按常规 |
|  | 表A.46 | 施工用电申请表 | 按常规 |
|  | 表A.47 | 停送电申请表 | 按常规 |
|  | 表A.48 | 临时断路（封路）申请表 | 按常规 |
|  | 表A.49 | 临时占地（路）申请表 | 按常规 |
|  | 表A.50 | 工作联系单 | 按常规 |
|  | 表A.51 | 现场起重设备拆装报审表 | 按常规 |

B类表：监理单位用表

| 序号 | 表号 | 表格名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表B.1 | 监理工作联系单 | 按常规 |
| 2 | 表B.2 | 监理工程师通知单 | 按常规 |
| 3. | 表B.3. | 工程开工（复工）令 | 按常规 |
| 3 | 表B.3 | 工程暂停令 | 按常规 |
| 4 | 表B.4 | 设计文件图纸评审意见及回复单 | 按常规 |
| 5 | 表B.5 | 旁站监理记录表 | 按常规 |
| 6 | 表B.6 | 单位工程质量评估报告 | 单位代码-专业代码-表号-单位工程代码 |
| 7 | 表B.7 | 工程验评记录季度汇总表 | 按常规 |
| 8 | 表B.8 | 图纸会检 | 按常规 |
| 9 | 表B.9 | 安全考核通知单 | 按常规 |
| 10 | 表B.10 | 质量考核通知单 | 按常规 |
| 11 | 表B.11 | 监理文件报审表 | 按常规 |
| 12 | 表B.12 | 工程监理费付款报审表 | 按常规（专业代码为00ZH） |
| 13 | 表B.13 | 单位工程划分代码表 | 按常规 |
| 14 | 表B.14 | 收发记录表 | 按常规 |
| 15 | 表B.15 | 策划文件报审表 | 按常规 |
| 16 | 表B.16 | 检查记录表 | 按常规 |
| 17 | 表B.17 | 质量/安全活动记录 | 按常规 |
| 18 | 表B.18 | 监理文件审查记录表 | 按常规 |
| 19 | 表B.19 | 工程施工强制性条文执行检查表 | 按常规 |
| 20 | 表B.20 | 工程施工强制性条文执行汇总表 | 按常规 |
| 21 | 表B.21 | 电气工程施工强制性条文执行汇总表 | 按常规 |
| 22 | 表B.22 | 会议签到表 | 按常规 |
| 23 | 表B.23 | 本月工程质量控制情况评析 | 按常规 |
| 24 | 表B.24 | 本月造价控制情况评析 | 按常规 |
| 25 | 表B.25 | 本月工程进度控制情况评析 | 按常规 |
| 26 | 表B.26 | 隐蔽工程监理检查记录表 | 按常规 |
| 27 | 表B.27 | 施工现场质量管理监理检查记录 | 按常规 |
| 28 | 表B.28 | 监理日志 | 按常规 |

C类表：设计单位用表

| 序号 | 表号 | 表格名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表C.1 | 图纸交付计划报审表 | 按常规 |
| 2 | 表C.2 | 设计文件报检表 | 按常规 |
| 3 | 表C.3 | 设计变更通知单报检表 | 按常规 |
| 4 | 表C.4 | 施工图设计交底 | 按常规 |

D类表：各方通用表

| 序号 | 表号 | 表格名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表D.1 | 工程联系单 | 按常规 |
| 2 | 表D.2 | 工程变更申请单 | 按常规 |
| 3 | 表D.3 | 会议纪要 | 按常规 |
| 4 | 表D.4 | 现场签证统计台帐 | 按常规 |
| 5 | 表D.5 | 工程委托单 | 按常规 |
| 6 | 表D.6 | 考核通知单 | 按常规 |
| 7 | 表D.7 | 整改通知单 | 按常规 |

- 表A.1  工程开工报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦）   编号：

致： 项目监理部 我方承担的 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 年 月 日开工，请审查。□ 施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；□ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；□ 施工图已会检；□ 技术交底已进行；□ 质量验收及评定项目划分表已报审；□ 工程控制网测量/线路复测资料已审核；□ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；□ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要；□ 本工程的施工人力和机械已进场；□ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；□ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；□ 分包单位资格审查文件已报审；□ 试验（检测）单位资质审查文件已报审；□ 上道工序已完工并验收合格。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

- 表A.1附表  开工质量考核表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）       编号：

| 序号 | 考核项目 |  | 监理单位核评 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级别 |  |  | 签字 |
|  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |  |
| 1 | 设计技术交底与图纸会审 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织设计、施工技术方案 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工技术交底 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工场地布置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 加工厂形成生产能力 |  |  |  |  |  |
| 6 | 材料进场并检验 |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备进场并检验 |  |  |  |  |  |
| 8 | 质量培训考试 |  |  |  |  |  |
| 9 | 测量放线并验收 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程外部接口具备条件 |  |  |  |  |  |
| 11 | 机具配备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 人员到位 |  |  |  |  |  |
| 13 | 现场安全措施 |  |  |  |  |  |
| 14 | 现场力能供应 |  |  |  |  |  |
| 15 | 加工件配制 |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证措施 |  |  |  |  |  |
| 考 核 评 语 | 项目监理机构 | 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |

注：在对应的单元格内打√即可。本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份、承包单位存两份。

表A.2  工程复工申请表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）       编号：

致： 项目监理部 第 号工程暂停令指出的 工程停工因素现在已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。附件：整改自查报告。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.3  施工组织设计报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）       编号：

致： 项目监理部 我方已根据承包合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（项目管理实施规划）。 承包单位（章）： 项目经理： 日期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日期：

填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.4  方案报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10千瓦）    编号：

致： 项目监理部 现报上 工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案，请审查。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。

- 表A.5  分包单位资格报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：

| 致： 项目监理部 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按承包合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总承包单位的全部责任，请予以审批。 附件：1.分包单位资质材料。 2.分包单位业绩材料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 工程量 | 拟分包工程合同额 | 分包工程占全部工程 |
| 合 计 |  |  |  |
| 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： |  |  |  |
| 建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期： |  |  |  |

- 表A.6  单位资质报审表

- （试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 经我方审查， 单位可提供工程需要的 ，请予以审批。附件：□本工程的试验项目及其要求。□试验室的资质证明文件。（资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明）□供货商的资质证明文件。（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证书、产品检验报告等） 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.7  人员资质报审表

- （主要管理人员/特殊工种/特殊作业人员）

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 致： 及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：相关资格证件。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.8  工程控制网测量/线路复测报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 现报上 工程控制网测量记录/线路复测记录，请查验。附件： 工程控制网测量记录/线路复测记录。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.9  主要施工机械/工器具/安全用具报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 致： 项目监理部 现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料，请审查。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 | 编 号 | 检验证编号 | 检验单位 | 检定日期/有效期 |
| 附件：相关检验证明文件。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： |  |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

表A.10  主要测量计量器具/试验设备检验报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 致： 项目监理部 现报上拟用于本工程的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：测量、计量器具检验证明材料。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 | 编 号 | 检验证编号 | 检验单位 | 检定日期/有效期 |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

表A.11  质量验收及评定项目划分报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 现报上 工程质量验收及评定项目划分表，请审查。附件： 工程质量验收及评定项目划分表。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.12  工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请审核。附件：1.数量清单。 2.质量证明文件。 3.自检结果。 4.复试报告。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 经检查，上述工程材料/构配件/设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

表A.13  主要设备开箱申请表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 设备材料名称 | 风机锚栓、 | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 项目监理部 现计划于 年 月 日在 地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。 附件：拟开箱设备清单。 承包单位（章）： 负 责 人： 日 期： |  |  |  |
| 项目监理机构意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 开箱日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品来源 |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  | 合同数量 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 到货数量 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |  |  | 总箱（件）数 |  |  |  |
| 厂商国别 |  |  |  |  |  | 到货时间 |  |  |  |
| 唛头号 |  |  |  |  |  | 存放地点 |  |  |  |
| 检查内容 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包装 |  |  | 缺件登记： |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铭牌核对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号核对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件资料名称 |  | 检查结果 |  | 份数 | 接收人 |  | 日期 |  | 结论 |
| 质保书或合格证 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 原产地证书 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 装箱清单 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 出厂试验报告 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 安装使用说明书 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 安装图纸及资料 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 备品备件 |  | □有 □无 □不需要 |  |  |  |  |  |  | □齐全 □不齐全 |
| 开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期：__年__月__日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加开箱单位及人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师担任。

2. 本表一式___份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各___份，施工项目部存___份。

- 表A.14  验收申请表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方已完成 工程（分部工程/单位工程），经三级自检合格，具备 验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。附件：自检报告。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.14  验收申请表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方已完成 工程（检验批/分项工程），经三级自检合格，具备 验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。附件：自检报告。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.15  中间交付验收交接表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方负责施工的 工程现已具备交付 条件，请组织查验。 移交承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

接收单位查验意见： 接收单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式五份，由移交承包单位填报，建设单位、项目监理机构、接收承包单位各一份，移交承包单位两份。

- 表A.16  计划/调整计划报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 现报上 工程 计划/调整计划，请审查。附件： 计划/调整计划。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

1.本表适用于施工进度计划、设备采购计划、设备制造计划、施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划及相应调整计划。

2.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.17  费用索赔申请表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 根据承包合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请审批。附件：1.索赔的详细理由及经过说明。 2.索赔金额计算书。 3.证明材料。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.18  监理工程师通知回复单

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方接到编号为 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容： 附件：回复材料。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、承包单位各一份，项目监理机构两份。

- 表A.19  工程款支付申请表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方于 年 月 日～ 年 月 日共完成合同价款 元，按合同规定扣除 %预付款和 %质量保证金，特申请支付进度款 元，请审核。附件：工程量清单及计算。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.20  工期变更报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 我方承担 工程施工任务，根据合同规定应于 年 月 日竣工，由于 原因，现申请工期变更至 年 月 日竣工，请审批。附件：说明材料。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.21  设备/材料/构配件缺陷通知单

工程名称：                     编号：

致： 项目监理部 在 过程中，发现 设备/材料/构配件存在质量缺陷，请协调处理。附件： 设备/材料/构配件缺陷证明材料。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

设备/材料/构配件供货单位处理意见： 设备/材料/构配件供货单位（章）： 代 表： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

- 表A.22  设备/材料缺陷处理报验表

工程名称：                     编号：

致： 项目监理部 现报上第 号设备/材料/构配件缺陷通知单中所述设备/材料/构配件存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。附件：设备/材料/构配件缺陷修复后证明材料。 设备/材料/构配件供货单位： 承包单位（章）： 代 表： 项目经理： 日 期： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构各一份、承包单位两份。

- 表A.23  工程竣工报验单

工程名称：                         编号：

致： 项目监理部 我方已按承包合同完成了 工程，经三级自检合格，请予以检查和验收。附件：证明材料。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 经初步验收，该工程： - 符合/不符合我国现行法律，法规要求。 - 符合/不符合我国现行工程建设标准。 - 符合/不符合设计文件要求。 - 符合/不符合承包合同要求。 - 符合/不符合档案归档要求综上所述，该工程初步验收合格/不合格。可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

表A.24  专业施工组织设计报审表

工程名称：                      编号：

致： 项目监理部 现提出 专业施工组织设计，请予审批。附件： 承包单位（章）： 负 责 人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.25  控制网完好状况检查表

工程名称:                                                 编号：

| 序号 | 点编号 | 检查记录 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  |  |  |  |
| 说明：检查内容应包括控制网的点位完好情况、保护措施是否完整、周围环境是否满足规定要求。处理措施应具体落实到责任单位，并按期完成。 |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位存两份。

表A.26  停工申请表

工程名称：                       编号：

致： 项目监理部 由于 项目 部位的 原因，特申请停工 天，请批准。 附件：停工原因详细说明。 承包单位（章）： 负 责 人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由停工申请单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份、申请单位存两份。

表A.27  设备开箱检验记录

工程名称：                        编号：

| 合同名称 |  |  |  |  | 合同号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 组 号 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 开箱地点 |  |  |
| 供 货 单 位 |  |  |  | 制 造 厂 |  |  | 箱 号 |
| 验收项目 | 验收依据 |  | 1. 厂家送货清单（ ） 2. 设备包装清单（ ） |  |  |  |  |
|  | 包装情况 |  | 1. 良好（ ） 2.破损（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 木箱（ ） 铁箱（ ） 纸箱（ ） 裸装（ ） 塑装（ ） 专用（ ）其它（ ） |  |  |  |  |
|  | 验收种类 |  | 设备及附件（ ） 备品备件（ ） 专用工具（ ） 补供件（ ） |  |  |  |  |
|  | 开箱资料 |  | 齐全（ ) 不全（ ）未移交（ ）已移交（ ） |  | 装箱单（ ）合格证（ ）说明书（ ）质量证明（ ）安装图（ ）其它（ ） |  |  |
| 验收结果 | 外观情况 |  | 有否机械损伤或缺件：有否漏油（气、水）：易碎件是否完整：其它： |  |  |  |  |
|  | 缺件情况 |  | 附件及零配件：备品备件：专业工具： |  |  |  |  |
| 缺陷及处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加检验单位 |  |  | 参加检验人员签字 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设备供方 |  |  | 参加或受托代表： 通知未到（ ） 年 月 日 |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式五份，由采购方填写，建设单位、项目监理机构、施工单位、设备供方各一份。

表A.28  工程质量事故报告单

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 年 月 日 时在 （工程部位）发生 工程质量事故，现报告如下：事故概况： 事故原因（初步调查结果或现场报告情况）： 造成损失：损失金额（估算） 万元 应急措施： 初步处理意见： （详情待现场调查后另报） 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.29  质量事故处理结果报验表

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 年 月 日发生的 （工程部位）的质量事故，我单位已按批准的 号质量事故处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和试验记录。 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目经理： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

- 表A.30  监理工作联系单反馈单

工程名称：                         编号：

致： 项目监理部 我单位收到编号为： 监理工作联系单后，已按要求处理完毕，请予复查。 处理情况如下：（可附页） 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位存一份、项目监理机构存两份、承包单位存一份。

表A.31  工程变更费用报审表

工程名称：                        编号：

| 变更内容 |  | 变更单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 项目监理部 现报上 项目变更费用申请，请予审批。附件：劳动力、材料、工程量及费用增减情况说明。 承包单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |
| 设计审核意见： 设计代表： 日 期： |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |
| 建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份、承包单位存两份。

表A.32  工程变更签证单

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 我单位因 工程变更需办理签证，工程变更单号为 签证内容如下： 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.33  现场工程量签证单

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 单位工程 |  |  | 分项工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签证金额 |  |  | 图纸编号 |  |
| 签证名称 |  |  | 签证日期 | 年 月 日 |
| 签证内容： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： |  |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 新能源管理部审批意见： 负 责 人： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |
|  | 建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期： |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.34  施工技术检验/试验报告报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）        编号：

致： 项目监理部 对于 工程，我单位已完成 项目的检验/试验检测，现将检验/试验结果报上，请查验。附件：有关检验/试验报告清单。 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.35  见证取样记录表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

| 样品名称 |  | 拟使用部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样人签字 |  | 见证人签字 |  |
| 见证记录： 记录人： 年 月 日 |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |
| 检测报告编 号 |  | 检测报告日期 |  |
| 检测结果简述 见证人签字： 记 录 人： 2021 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.36  工程项目设计计划报审表

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 现报上 工程 阶段项目设计计划（即设计技术组织措施），请审查。附件： 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

- 表A.37  设计变更执行情况反馈单

工程名称：赞皇40万千瓦一期20千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号：

致： 项目监理部 根据 （单位）编号： 设计变更单的要求，我单位已执行完毕，请予验收。 承包单位（章）： 负责人： 专业工程师： 日 期：

项目监理部审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包商填报，建设单位、施工监理、设计单位、承包商各存一份。

表A.38  单位工程竣工报告

工程名称：                         编号：

致： 项目监理部 我单位承建的 单位（单项）工程项目， 自 年 月 日开工，已于 年 月 日按设计要求，施工结束，且质量符合规定要求。缺陷已处理完毕，通过验收；竣工技术文件已整理齐全，请查验审批。 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目经理： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

- 表A.39  单位工程竣工交接签证书

工程名称：                       编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 结构情况 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 开工日期 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |
| 内容说明 ： - 施工范围： - 有无未完及需改进项目： - 质量验收情况： 竣工资料情况： |  |  |  |  |  |  |
| 验收交接意见 | 建设单位（章） 签证代表： 年 月 日 |  | 项目监理机构（章） 签证代表： 年 月 日 | 施工单位（章） 签证代表： 年 月 日 |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，查验后，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

- 表A.40  尾工项目清单

工程名称：                                               编号：

| 序号 | 尾工项目 |  | 原因 |  | 责任单位 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 专业工程师： 年 月 日 |  | 监理机构： 专业监理工程师： 年 月 日 |  | 承包单位： 负责人： 年 月 日 |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.41  年（月）度资金需求计划报审表

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 根据 根据 工程施工进度计划要求，我单位已编制完成 工程 年 月 日-- 年 月 日施工资金需求计划，特此上报，请予审批。 附件：资金需求计划表。 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

- 表A.42  施工总平面变更申请联系单

工程名称：                        编号：

用地规划□ 水电路接通□ 水电路断开□ 土石方调配□ 其他□

主题及內容： 附件或附图 承包单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位审批意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.43  动土申请单

工程名称：                       编号：

| 申请动土时间 |  | 年 月 日 时～ 年 月 日 时 |  | 工作责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请动土事由（标明动土地点、范围）： 对动土区域内地下设施处置措施：弃土（文明施工）安排： |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  | 协办单位意见： 协作单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |
| 监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位审批意见 建设单位（章）： 项目代表： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.动土申请单填报时一式多份，建设单位、监理机构、申请单位各留存一份（必要时协办单位也需留存）。2.动土申请单必须在计划动土日期前24小时办妥各项审报批准手续。3.回填土取土时也可填报此单。 |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式多份，建设单位、项目监理机构、申请单位及相关单位各存一份。

- 表A.44  用户用水申请单

工程名称：                         编号：

| 申请单位 |  |  |  |  | 申请日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 申请用水类别 |  | 生产用水 □ 生活用水 □ |  |  |  |  |  |
| 拟使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请用水理由及方案： 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位审批意见： 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水管理机构 | 用水开始时间 |  |  | 用水终止时间 |  |  |  |
|  | 水表起始读数 |  |  | 水表终止读数 |  |  |  |
|  | 值 班 人 员 |  |  | 值 班 人 员 |  |  |  |
| 说明：用水单位申请用水，批准单位只提供至一次阀门，一次阀门以后的管路敷设及使用管理均由申请单位自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由申请单位填报，建设单位、项目监理机构、用水管理机构、申请单位各存一份。

表A.45  施工用水临时断水申请表

工程名称：                          编号：

| 申请单位 |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请联系人 |  | 联系电话 |  |
| 断水类别 | 生产用水 □ 生活用水 □ |  |  |
| 临时断水时间 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分止 |  |  |
| 临时断水 原因 |  |  |  |
| 断水范围及应急措施： 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |
| 监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |
| 建设单位审批意见： 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |
| 说明：1、本表仅限现场施工承包单位为配合施工需要提出的现场供水主管路局部区域的临时断水申请。2、审核人应明确该次临时断水所必须的各项操作及采取的相关措施。3、施工用水运行值班室收到此申请后，应按规定向相关单位和部门发出停水预告。 |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由申请单位填报，建设单位、项目监理机构、用水管理机构、申请单位各存一份。

表A.46  施工用电申请表

工程名称：                        编号：

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电位置 |  |  |  | 申请容量 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 要求送电时间： 年 月 日 时 至 年 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施：（附件） 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位审批意见 | 批准容量 |  |  |  | 批准接线位置 |  |  |
|  | 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |  |
| 用电管理机构 | 实际接线时间 |  |  |  | 实际终止时间 |  |  |
|  | 电度表起始读数（度） |  |  |  | 电度表起始读数（度） |  |  |
|  | 值班人员 |  |  |  | 值班人员 |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由申请单位填报，建设单位、项目监理机构、用电管理机构、申请单位各存一份。

表A.47  停送电申请表

工程名称：                          编号：

| 申请单位 |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停电范围 |  |  |  |  |  | 安全负责人 |  |  |  |
| 停电理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 安全措施：（附件） 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位审批意见 | 批准停电时间 |  |  |  | 批准停电范围 |  |  |  |  |
|  | 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际停电时间 |  |  |  | 用电管理机构值班人员 |  |  |  |  |  |
| 恢复送电时间 |  |  |  | 申请单位安全负责人 |  |  |  |  |  |
| 实际送电时间 |  |  |  | 用电管理机构值班人员 |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由申请单位填报，建设单位、项目监理机构、用电管理机构、申请单位各存一份。

表A.48  临时断路（封路）申请表

工程名称：                         编号：

| 申请单位 |  |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 具体要求 | 临时断（封）路时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
|  | 临时断（封）路原因 |  |  |  |
|  | 临时断（封路）范围（附图） |  |  |  |
| 申请单位 | 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见 | 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |
| 建设单位审批意见 | 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |
| 说明：1、本表仅限现场施工承包单位为配合施工需要提出的现场局部区域的临时断（封）路申请。2、申请单位必须在批准的时间内完成任务后恢复原有设施。如不能按时完成并影响其它施工承包单位施工时，其所造成的一切后果由当事施工承包单位承担。3、申请单位必须在断（封）路段的两端设置告示牌，告之相关车辆绕道行驶。4、申请单位应附相应的施工方案或临时措施。 |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式多份，由申请单位填报，建设单位、项目监理机构、申请单位及相关单位各存一份。

表A.49  临时占地（路）申请

工程名称：                       编号：

| 申请单位 |  |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 具体要求 | 临时占地（路）时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
|  | 临时占地（路）原因 |  |  |  |
|  | 临时占地（路）范围 （附图） |  |  |  |
| 申请单位 | 申请单位（章）： 负责人： 日 期： |  |  |  |
| 项目监理机构审查意见 | 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |
| 建设单位审批意见 | 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |
| 说明：1、本表仅限现场施工承包单位为配合施工需要提出的施工现场局部区域的临时占地（路）申请。2、申请单位必须在批准的时间内完成任务。如不能按时完成并影响其它施工承包单位施工时，其所造成的一切后果由当事施工承包单位承担。3、申请单位必须在临时占用路段区域设置适当的维护封闭设施以及醒目的安全等告示牌。 |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式多份，由申请单位填报，建设单位、项目监理机构、申请单位及相关单位各存一份。

表A.50  工作联系单

工程名称：                         编号：

致： 项目监理部内容： 附件： 承包单位（章）： 负 责 人： 专业工程师： 日 期：

项目监理机构意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存一份，承包单位存两份。

表A.51现场起重设备拆装报审表

工程名称：       编号：

致： （项目监理机构） 我单位已完成用于 工程部位施工的现场起重设备的拆装方案，以及设备定期检测报告、拆装单位的资质文件、相关人员上岗资格证 等资料的审查，请核查。 附件： 起重机械专项拆装方案。 起重机械定期检测报告及合格证。 拆装单位资质文件。 操作人员及拆装人员上岗资格证书。 其他资料。 施工单位（盖章） 安全负责人：（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（盖章） 安全监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字） 年 月 日

注：1.本表一式	 3 份，项目监理机构签署意见后自留1份，报建设单位1份，返回施工单位1份。

- 报审中的“□”作为附件附在报审表后，确认后在框内打“√”。

- 表B.1  监理工作联系单

工程名称：           编号：

致： 主题： 内容： 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

- 表B.2  监理工程师通知单

工程名称：                       编号：

致： （单位）主题： 内容： 限 工作日内回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

工程开工（复工）令

工程名称：                               编号：

致： 经审查， 工程已具备施工合同约 定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。 附件：工程开工报审表 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日

- 表B.3  工程暂停令

工程名称：                                       编号：

致： （承包单位） 经监理检查发现 ，现通知你方必须于 年 月 日起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工处理方案完善确认后，方可申请恢复施工。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

承包单位签收： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各一份，项目监理机构存两份。

- 表B.4  设计文件图纸评审意见及回复单

工程名称：                              编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  |  |  |  | 卷册号 |  | 第 卷第 册 |  |
| 文件类别 |  | 可研□ 初步设计□ 司令图设计□ 施工图□ 标书□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |  |  | 回 复 意 见 |
| 评审人 |  |  | 日 期 |  |  | 回复人 |  |  |
| 审核人 |  |  | 日 期 |  |  | 日 期 |  |  |

填报说明：

1.本表设计文件图纸评审意见，由项目监理机构填写。

2.本表回复意见由设计单位填写。凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。

3.本表一式多份，由建设单位、项目监理机构，设计单位各一份。

- 表B.5  旁站监理记录表

工程名称：                        编号：

| 日期及气候： |  | 施工地点： |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |  |
| 旁站监理开始时间： |  | 旁站监理结束时间： |
| 施工情况： |  |  |
| 监理情况： |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

- 表B.6  单位工程质量评估报告

工程名称：                        编号：

| 致： 项目部 你方委托我单位监理的 工程已按设计文件和工程承包合同施工完毕，现将本工程质量的情况报告如下： 综上所述，质量评定结论如下： □符合规范/标准要求。 □不符合规范/标准要求，存在以下质量缺欠： 注：其它有关文件附后。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目监理人员 | 姓 名 | 专业 | 岗位证书 | 项目监理机构（章） 总监理工程师： 日 期： |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 副/总监理工程师 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填报，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份。

表B.7  工程验评记录季度汇总表

工程名称：                        编号：

| 致： （项目法人）： 现报上 年 季度工程质量验评汇总表，请查收。 附件：工程质量验评统计 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 分项工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 单位工程 |  |  |
|  | 验评项数 | 合格项数 | 合格率 | 验评项数 | 合格项数 | 合格率 | 验评项数 | 合格项数 | 合格率 |
| 土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 签收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填报，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份。

表B.8  图纸会检表

工程名称：                 编号：

| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构 |  | 承包商 |  |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 主持人 |  |  |  |
| 图纸卷册名称 |  |  |  |
| 图纸卷册编号 |  |  |  |
| 提出问题： |  | 审定结果： |  |
| 会检单位人员签名： |  |  |  |

填报说明：本表一式七份，建设单位存一份、设计单位一份、项目监理机构存二份、承包商单位存两份。

- 表B.9 安全考核通知单

工程名称：                    编号：

| 考核单位 |  | 考核日期 |  | 考核金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核原因及内容： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份

- 表B.10  质量考核通知单

工程名称：                 编号：

| 被考核单位 |  | 考核日期 |  | 考核金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核原因及内容： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份.

表B.11  监理文件报审表

工程名称：                 编号：ZHFD—ZHJL—B.11—0

致 (建设单位)： 我方已完成 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。 附件： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目负责人： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位存一份，项目监理机构存两份.

- 表B.12  工程监理费付款报审表

工程名称：                        编号：

| 致： （建设单位） 根据监理合同付款约定，目前已完成工程 里程碑节点，现申请支付本工程第 次监理费（本次付款 %监理合同额），共计 元，请予审核。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： |  |
| --- | --- |
| 建设单位意见： 建设单位（章）： 项目负责人： 专业工程师： 日 期： |  |

填报说明：

本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位存一份，项目监理机构存两份。

表B.13单位工程划分代码表

工程名称：                         编号：

| 序号 | 单位工程 | 单位工程代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F01风力发电设备 | 01 |  |  |
| 2 | F02风力发电设备 | 02 |  |  |
| 3 | F03风力发电设备 | 03 |  |  |
| 4 | F04风力发电设备 | 04 |  |  |
| 5 | F05风力发电设备 | 05 |  |  |
| 6 | F06风力发电设备 | 06 |  |  |
| 7 | F07风力发电设备 | 07 |  |  |
| 8 | F21风力发电设备 | 08 |  |  |
| 9 | F09风力发电设备 | 09 |  |  |
| 10 | F10风力发电设备 | 10 |  |  |
| 11 | F11风力发电设备 | 11 |  |  |
| 12 | F22风力发电设备 | 12 |  |  |
| 13 | F13风力发电设备 | 13 |  |  |
| 14 | F14风力发电设备 | 14 |  |  |
| 15 | F15风力发电设备 | 15 |  |  |
| 16 | F16风力发电设备 | 16 |  |  |
| 17 | F23风力发电设备 | 17 |  |  |
| 18 | F18风力发电设备 | 18 |  |  |
| 19 | F19风力发电设备 | 19 |  |  |
| 20 | F20风力发电设备 | 20 |  |  |
| 21 | 升压站土建 | 21 |  |  |
| 22 | 升压站电气 | 22 |  |  |
| 23 | 场内线路 | 24 |  |  |
| 24 | 输出线路 | 25 |  |  |
| 25 | 道路及平台 | 26 |  |  |

表B.14     收发记录表

工程名称：                    编 号：

| 序号 | 文件名称及编号 | 文件来源/类别 | 接 收 | 发 放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接收人/日期 | 领取单位 | 份数 | 领取人/日期 |

注：本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

表B.15          策划文件报审表

工程名称:                       编号：

致 （业主项目部）： 我方已完成 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。 附：监理策划文件 监理项目部（章）： 总监理工程师 日 期： 年 月 日

业主项目部审批意见： 业主项目部（章）： 业主项目经理 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存   份。

表B.16             监理检查记录表

工程名称：                      编号：

| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 检查地点 |  |  |  |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |
| 监理措施 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 施工项目部签收人/日期 |  |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复 查 人： 日期 |  |  |  |  |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要

表B.17     质量/安全活动记录

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号： ZHFD—ZHJL—AQHD—

| 活动时间 | 2022年11月14日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 一标分包单位场地：山东济宁电力工程有限公司 |
| 主持（交底）人 | 徐耀生 |
| 内容： - 如何使用灭火器、可以分电类、油类和其它类型火灾情况、针对性地进行灭火。 - 一旦发生火灾如何进行扑火； - 如果在密闭容器中发生火灾，如何进行自救。人应该往上风走、往底处走。用衣服捂住鼻子，防止吸入一氧化碳和其它有毒气体。 - 生活区要防止取暖设备一直通电，人离开时必须拔掉或切断电源。 - 5、施工现场严禁抽烟，一旦发现要严格按照施工管理制度进行考核。 |  |
| 参加人（签字） | 附后签到表 |

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

表B.18       监理文件审查记录表

工程名称：　　　　编号:

| 文件名称 | （写文件全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送审单位 | （文件编制单位） |  |  |  |
| 接收时间 |  | 接收人（签字） |  |  |
| 监理项目部审查意见： 总监理工程师 ： 专业监理工程师 ： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 返回时间 |  | 接收人（签字） |  | （送审单位人员） |
| 审查意见反馈情况 | （送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表） |  |  |  |

表B.19 工程施工强制性条文执行检查表

工程名称：　　     编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 强制性条文规定 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执 行 标 准 名 称 及 编 号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 项目总工： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师或副总监理工程师 年 月 日 |  |

表B.20工程施工强制性条文执行汇总

工程名称：                编号：ZHFD—ZHJL—B.20—0

| 施工单位 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 执行情况 |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 单位工程名称 |  | 应执行 |  | 已执行 | 记录份数 |  |  |
| 2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 |  | 共 分部，符合要求 分部，应验收 项，已验收 项，合格 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格 |  | 质检员证号监理人员资质证号 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效 |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全和功能的检测 |  | 抽样检测合格，资料完整 |  |  |  |  |  |
| 7 | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测 |  | 试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效 |  |  |  |  |  |
| 8 | 观感质量验收应符合要求 |  | 有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格 |  |  |  |  |  |
| 核查意见 | 建设单位技术负责人： 年 月 日 | 设计单位项目经理： 年 月 日 |  | 监理单位总监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |

表B.21 电气工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称：                    编号：

| 施工单位 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 执行情况 |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 单位工程名称 |  | 应执行 | 已执行 |  | 记录份数 |  |
| 2 | 单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 |  | 应验收 | 已验收 |  | 合格率 |  |
| 3 | 工程质量控制资料应完整 |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |
| 4 | 参加工程验收的各方人员资格符合要求 |  | 质检员证号监理人员资质证号 |  |  |  |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |
| 6 | 调试工作符合规定 |  | 调试项目齐全，调试报告 份： |  |  |  |  |
| 核查意见 | 建设单位技术负责人： 年 月 日 | 设计单位项目经理： 年 月 日 |  |  | 监理单位总监理工程师： 年 月 日 |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 |

表B.22 会 议 签 到 表

工程名称：         编号ZHFD—ZHJL—B.22—001

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |

风电项目正衡监理部

2021年   月    日

表B.23本月工程质量控制情况评析

工程名称：                编号：

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月材料、构配件、设备验收次数 | 次 | 检查不符合要求次数 | 次 |
| 本月工程质量验收次数 | 次 | 其中一次验收合格计 | 次 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | 份 |  |
| 工程质量控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| 下月质量控制监理工作重点 |  |  |  |

表B.24本月造价控制情况评析

工程名称：                编号：

| 工程合同总额 |  | 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截止本月25日累计完成金额占工程合同总额百分比 |  | ％ |  |
| 本月施工单位申报工作量 | 万元 | 监理审核工作量 | 万元 |
| 本月批准付款 | 万元 | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  | 份 |  |
| 工程造价控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| 下月造价控制监理工作重点 |  |  |  |

表B.25 本月工程进度控制情况评析

工程名称：                编号：

| 工程开工日期 |  | 工程竣工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 |  |  |  |  |
| 本月实际完成至 |  |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 天 | 累计延长工期 |  | 天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 份 |  |  |
| 本月工程进度控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 下月进度控制监理工作重点 |  |  |  |  |

表B.26隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：        编号：ZHFD—ZHJL—B.26—

| 施工单位 |  | 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 年 月 日 | 检查地点 |  |  |  |
| 检查类型 | □巡视 £定期 £专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述： |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 施工项目部签收人/日期 |  |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.27 施工现场质量管理监理检查记录

工程名称：                编号：

| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 年 月 日 | 检查地点 |  |  |  |
| 检查类型 | □巡视 £定期 £专项 |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.28   监理日志

工程名称:                     编码：

日期：  年 月 日     ℃

| 监理工作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 其他事项 |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |
| 记录人: |  | 总监理工程师（签字）: |

- 表C.1  图纸交付计划报审表

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 现报上 工程设计计划/图纸交付进度计划，请审查。附件：设计计划/图纸交付进度计划。 设计单位（章）： 设计总工程师： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式多份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。

表C.2  设计文件报检表

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 现报上 工程 设计文件，请会检。附件： 设计单位（章）： 设计总工程师： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式多份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。

表C.3  设计变更通知单报检表

工程名称：                        编号：

致： 项目监理部 现报上 工程设计变更通知单，请会检。附件： 设计单位（章）： 设计总工程师： 日 期：

项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式多份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。

- 表C.4  施工图设计交底

工程名称：                      编号：

| 专 业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 底 地 点 |  |  | 交 底 时 间 |  |  |  |
| 主 持 人 |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |  |
| 会签单位 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 项目监理机构 |  |  |  | 承包商 |  |  |

填报说明：

本表一式多份，由设计单位填报，建设单位、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。

表D.1  工程联系单

工程名称：                   编号：

致： 主题： 内容： 项目部（章）： 专业工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式多份，由承包单位填写，抄送相关单位。

表D.2  工程变更申请单

工程名称：                    编号：

致： 项目监理部 由于 原因，兹申请工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：变更详细说明（包括费用计算)。 提出单位（章）： 负责人： 日 期：

项目监理机构意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：

设计单位意见（或另附变更通知单、处理方案）： 设计项目部（章）： 设计代表： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

填报说明：

工程变更提出单位应附详细说明，涉及费用变更时，应附费用变更计算。项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报建设单位审查。建设单位同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构组织会检后，承包单位实施。

- 表D.3  会议纪要

工程名称：                   编号：

| 会议名称 |  | 主持人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 |  | 会议日期 |  |
| 会议主要议题：会议纪要（附后） |  |  |  |
| 参会人员名单 |  |  |  |
| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职 务 / 职 称 |  |

填报说明：

本表一式多份，参加会议单位各存一份，生成单位存两份。

- 表D.4  现场签证统计台帐

工程名称：                         编号：

| 序号 | 签证单编号 | 签证名称 | 图纸编号 | 专业名称 | 签证内容及主要工程量 | 估算费用（万元） | 签证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表D.5  工程委托单

工程名称：                         编号：

| 工程项目 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被委托单位 |  |  |  |
| 新能源管理部 | 工程内容： 工程工期： 其他要求： 估算金额： 专业工程师： 负责人： 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 分管领导 | 新能源管理部（章）: 分管领导： 日 期： 年 月 日 |  |  |

- 说明：本表中“工程项目”、“工程编号”、“委托单位”、 “委托单编号”由新能源管理部填写，其他项目按照表格中的要求填写。本表一式四份，由发文单位填报，监理单位、施工单位各一份，建设单位存两份。

- 表D.6  考核通知单

工程名称：                         编号：

| 考核单位 |  | 考核日期 | 年 月 日 | 考核金额 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核原因及内容： 建设单位（章）： 项目代表： 专业工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |

填报说明：

本表一式四份，由建设单位填写，监理单位、承包单位各存一份，建设单位存两份。

表D.7  整改通知单

工程名称：                         编号：

致 ：事由： 整改内容： 部门（章）： 专业工程师： 负责人： 日 期： 年 月 日

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期： 年 月 日

填报说明：

本表一式三份，由建设单位填写，相关单位各存一份，建设单位存两份。