华茂储能项目电气初设图沟通会议纪要

为加快华茂储能项目推进，2024年10月23日，建设单位组织就华茂项目储能项目电气、土建初设图进行线上深入交流。

**一**、**会议时间:** 2024年10月23日，17-17.40

**二**、**会议地点**: 线上腾讯会议

**三**、**主 持 人**: 魏永涛

**四**、**参会人员:**

建设单位: 赵亮 魏永涛 吴旭宁

监理单位: 郭俊兴

设计单位: 王磊

总包: 魏永强

华云: 王中行

伏特: 刘亭

1. **会议内容:**

本次会议就华茂储能项目电气、土建初设方案进行讨论。

根据会议讨论沟通情况，形成纪要如下:

1. 华茂储能项目电气、土建等方案，通过建设单位内部审核，监理单位无意见，经沟通，初步符合当地电网初设评审要求，建设单位要求尽快办理初设评审手续，于明日报送电网经研院。
2. 华茂储能项目土建初设图，由伏特刘亭明日约业主方，尽快与其沟通，确定改动方案是否能通。
3. 伏特刘亭尽快协调华云公司报审，完成电网初设评审报审工作，下周拿到初设评审正式批复文件。
4. 经确认，改动部分，总包合同金额不做调整。
5. 为完善施工图，伏特刘亭尽快协助提供对应电气部分设备具体图纸、参数，于明日落实。

2024年10月23日