工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

监 理 周 报

2022年 第05期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

项目监理部

2022.06.07—2022.06.13

监 理 周 报

2022年 第05期

| 项目名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） | 填报周期： 2022年 第05期 |
| --- | --- |
| （一）、本周 （2022.06.07-2022.06.13）天气 （二）本周监理主要工作 日 期; 6月7日 星期二; 6月8日 星期三; 6月9日 星期四; 6月10日 星期五; 6月11日 星期六; 6月12日 星期日; 6月13日 星期一. 天气情况; 晴; 晴; 晴; 阴; 阴; 多云; 雷阵雨. 施工状态; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工. 1、2022年6月7日到2022年6月13日监理开工资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，总包单位现场协调情况，监理日志记录。 2、2022年6月7日筹备第四期监理例会和第四期安全监理例会。 3、2022年6月8日组织召开第四期监理例会和第四期安全监理例会。 4、2022年6月9日对第四期监理例会和第四期安全监理例会形成会议纪要、整理程资料。 - 5、2022年6月10日本项目监理前期资料各专业资料文件进行编辑 。 - 6、2022年6月11日了解项目手续办理和项目协调情况编写监理资料。 - 7、2022年6月12日检查风机机位和集电线路奥维分布图，监理张杰今天离开本项目。 - 8、2022年6月13日同总包单位沟通协调现场开工事宜，签发《监理工作联系单》一份。 （三）、本周监理工作总结： 1、 工程协调难度较大，造成工程进度难以推进。 2、 施工资料编辑报审工作的督促工作。 （四）、下周监理工作 1、 督促开工手续和监理合同的订立； 2、 督促施工开工资料编辑工作。 3、 审查现场人员的防暑降温的安全问题和措施落实； 4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作； 5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。 6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作； 7、督促对已施工的机位做好安全防护措施，特别是临边防护，要有警示带、警戒线、防护栏等安全措施。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦） 项目监理部 2022年6月13日 |