工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

监 理 周 报

2022年 第06期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

项目监理部

2022.06.14—2022.06.20

监 理 周 报

2022年 第06期

| 项目名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） | 填报周期： 2022年 第06期 |
| --- | --- |
| （一）、本周 （2022.06.14-2022.06.20）天气 （二）本周监理主要工作 日 期; 6月14日 星期二; 6月15日 星期三; 6月16日 星期四; 6月17日 星期五; 6月18日 星期六; 6月19日 星期日; 6月20日 星期一. 天气情况; 晴; 晴; 晴; 晴; 晴; 晴; 晴. 施工状态; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工. 1、2022年6月14日到2022年6月20日监理开工资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，总包单位现场协调情况，监理日志记录。 2、2022年6月14日组织召开第五期监理例会和第五期安全监理例会。 3、2022年6月15日对第五期监理例会和第五期安全监理例会形成会议纪要、整理程资料。 - 2022年6月16日审核总包单位提供的施工组织设计、督促总包单位加强开工协调力度 。 - 5、2022年6月17日检查总包单位工程协调问题、审核总包单位提供的施工专项方案。 - 6、2022年6月18日升压站现场踏勘，审核总包单位提供的专项施工方案。 - 7、2022年6月19日同总包单位沟通协调现场开工事宜。 - 8、2022年6月20日筹备第六期监理例会事项同总包协商现场开工事项。 （三）、本周监理工作总结： 1、 工程协调难度较大，造成工程进度难以推进。 2、 督促施工单位报送资料修改审查工作。 （四）、下周监理工作 1、 每日的监理工作日记、施工单位报审的资料、监理资料完善； 2、 督促施工项目开工资料编辑报审工作。 3、 审查现场人员的防暑降温的安全问题和措施落实； 4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作； 5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。 6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作； 7、继续做好现场的临边防护，要有警示带、警戒线、防护栏等安全措施的监督工作。 8、继续巩固安全月活动的成果、确保项目开工安全 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦） 项目监理部 2022年6月20日 |