正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 6 月 2 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： 暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计 6 月 15 号到货。 - 本周监理工作： 审核联瑞和联生项目共计 20MWp 投料款、3MWp 安装款报审资料。 |  |