南京国际博览中心1-3展馆5.344MW      分布式光伏项目

监 理 周 报

常州正衡电力工程监理有限公司

2024年10月24日—2024年10月31日

| - 本周施工进度：（1）临时办公室区域设施布置完成60%。 |  |
| --- | --- |
| 材料进场近况：未进场 |  |
| 支架基础：暂未施工。 |  |
| 支架安装：暂未施工。 |  |
| 组件安装：暂未施工。 |  |
| 光伏区土建：暂未施工。 |  |
| 光伏区电气：暂未施工。 |  |
| 集电线路：暂未施工。。 |  |
| 送出线路：暂未施工。 |  |
| 消缺事项： 暂无 |  |
| 下周重点工作计划： （1）协助业主推进项目进展，督促施工单位施工图出具进度。 （2）完善开工程序 （3）审查总包单位安全管理制度、综合应急预案、专项应急预案；新进场工人三级安全教育培训，入场指引清单的完成情况 |  |
| 现场照片： |  |
| 第一次碰头会议 | 第一次设计交底会议 |
| 第一次工地例会会议 | 见证夹具拉拔 |
| 5.张贴监理工作制度 | 6.确认办公区 |
| 记录人：魏树成 | 总监（总监代表）签阅：孟飞 |