安全旁站监理记录

- 工程名称: 中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚

- 光伏电站中草药种植一体化项目                    编号：JXYD II-010

| 日期及天气：2017.11.11 多云 | 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司： |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏四区 平整场地 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2017.11.11 14:00 |  | 旁站监理结束时间：2017.11.11 15:30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 施工人员：现场施工6人，安全员1名，施工员1名； 施工用具：推土机一台 监理情况： - 现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求，穿戴好必要防护着装。 - 现场勘探地形杂草过多，手中拿有棍棒预防毒蛇咬伤。 |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 场地凸凹不平，泥泞湿滑。要求施工人员与机器设备保持一定距离,确保施工安全。 |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 李士中 2017 年11月 11 日 |  |  |

注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。

编号: JXYD II-022